План и выполнение ремонтной программы ОАО «ЩГЭС» на 2017 год

без НДС

| № п/п | Наименование объекта | План, млн. руб. | Выполнение, млн. руб. | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ от ТП-134 ф.2, ул.Советская, ул.Коммунаров с. Крапивна | 1,4 | 1,4 | 1 квартал 2017г |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. от ТП-74А пос. Майский Щекинского района Тульской области | 0,5 | 0,5 | 1 квартал 2017г |
| 3 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-38 ул. Энергетиков г. Щекино | 0,3 | 0,3 | 1 квартал 2017г |
| 4 | Ремонт воздушной линии ВЛ 0,4кВ. КТП-77 - ул.Шахтерская, ул.Школьная, ул.Первомайская, ул.Почтовая с.п. Огаревка | 1,5 | 1,4 | 1 квартал 2017г |
| 5 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-69 фид.8 по ул.Шахтерской п. Головеньковский | 0,5 | 0,4 | 1 квартал 2017г |
| 6 | Ремонт кабельной линии 6 кВт р.п. Первомайский |  | 0,1 | 2 квартал 2017г |
| 7 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ от МТП-158 ф.1 и ф.2 ул.Пушкинская, ул.Гагарина с.Селиваново, МО Яснополянское, Щекинского района | 0,8 | 0,8 | 3 квартал 2017г |
| 8 | Ремонт строительной части трансформаторных (распределительных) подстанций | 1,3 | 1,3 | июнь - август 2017г |
| 9 | Замена трансформаторов |  | 0,9 | в течение года |
| 10 | Ремонт прочих объектов электросетевого хозяйства (в том числе аварийный) | 2,2 | 2,5 | в течение года |
| 11 | Содержание и ремонт производственных и административных зданий и помещений | 4,0 | 4,4 | в течение года |
| 12 | Опиловка деревьев | 0,3 | 0,3 | в течение года |
| 13 | Ремонт автотранспортных средств | 1,0 | 1,3 | в течение года |
| 14 | Прочие расходы, финансируемые за счет ремонтного фонда |  | 0,7 | в течение года |
|  | ИТОГО | 13,8 | 16,3 |  |