# Плановые отключения  ОАО «ЩГЭС»

13.04.2020г. - 17.04.2020г.

| ТП; РП | Начало работ | Окончание работ | Вид работ | Отключаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-131 | 13.04.2020 09:00 | 13.04.2020 12:00 | Плановый ремонт ТП | г.Щекино 1.ул.Ленина д.5. 2.Филиал ФБУЗ «ЦГиЭвТО в г.Щекино». 3.ТЭР отдел управления роспотребнадзора в ТО в г.Щекино. |
| КТП-15 ВЛ-0,4кВ ф-1 | 13.04.2020 09:00 | 13.04.2020 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1. | г.Щекино 1.ул.Пирогова д. 2-6, 2.ул.Садовая, д.3-27, 2-16, 3.ул.Железнодорожная д. 1-49, 4.ул.Болдина д.53-61,54-62. |
| ТП-44 | 14.04.2020 09:00 | 14.04.2020 12:00 | Плановый ремонт ТП | г.Щекино 1. ул. Победы д.4,6А,10. 2. ул. Ленина 35,37,39. |
| КТП-15 ВЛ-0,4кВ ф-4 | 14.04.2020 09:00 | 14.04.2020 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ,ф-4. | г.Щекино 1.ул.Пирогова д.8-20, 2.ул.Алимкина д.1-19,2-20, 3.ул.Огородняя д.1-11,2-8, 4.ул.Железнодорожная д.2-12, 5.ул.1я Луговая д.37-51,30-64. |
| КТП-66 | 14.04.2020 13:30 | 14.04.2020 16:00 | Плановый ремонт ТП | 1.Поселок Шахтерский. |
| ТП-45 РУ-0,4кВ 2я секция шин | 15.04.2020 09:00 | 15.04.2020 11:30 | Замена оборудования | г.Щекино 1. ул.Мира д.22,26,. 2. ул. Юбилейная д.13,15,17. |
| ТП-118 | 17.04.2020 09:00 | 17.04.2020 12:00 | Плановый ремонт ТП | р.п.Первомайский 1.ул.Пролетарская д.12,14,16. 2.ул.Химиков д.2,4,4А,6,6А,8А. 3.ул.Л.Толстого д.10,10А,12,12А. 4.Тульский областной наркологический диспансер Щекинский филиал ул. Толстого 10Б. |
| КТП-15 ВЛ-0,4кВ ф-4 | 17.04.2020 09:00 | 17.04.2020 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-4. | г.Щекино 1.ул.Пирогова д.8-20, 2.ул.Алимкина д.1-19,2-20, 3.ул.Огородняя д.1-11,2-8, 4.ул.Железнодорожная д.2-12, 5.ул.1я Луговая д.37-51,30-64. |