|  | Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Финансирование ВСЕГО | Цель реализации проекта |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | Ед. изм. | (млн. руб. без НДС) |  |
|  |  |  |  |  | (км., МВА) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 23,53 |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | янв.16 | дек.16 | 3,3 | км | 4,60 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 2 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | янв.16 | дек.16 | 1,4 | км | 3,66 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 3 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | янв.16 | дек.16 | 1,1 | км | 1,84 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | янв.16 | дек.16 | 1,26 | МВА | 5,50 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | янв.16 | дек.16 |  | км | 1,71 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 6 | Замена оборудования на подстанциях | янв.16 | дек.16 | - | - | 1,64 | Технологическое присоединение новых заявителей |
| 7 | Приобретение транспортных средств | янв.16 | дек.16 | 2 | шт. | 1,03 | Повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей |
| 8 | АСКУЭ | янв.16 | дек.16 | - | - | 3,55 | Снижение коммерческих потерь |